รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  
อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

  - แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ทำการ อบต. | สำนักปลัด | 38,000 | - | 38,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ ที่ทำการ อบต.ถ้ำวัวแดง | สำนักปลัด | 81,000 | - | - | 81,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 | โครงการปรับปรุงห้อง ประชุมสภา อบต.ถ้ำวัวแดง | สำนักปลัด | 155,000 | - | - | 155,000 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |

  - แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย์(บ.นาง แต๋น,นางแต๋ว) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคลองนา | กองช่าง | 75,000 | - | - | 75,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 2 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. 2 | กองช่าง | 100,000 | - | - | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. 4 | กองช่าง | 100,000 | - | - | 130,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 4 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. 5 | กองช่าง | 130,000 | - | - | 470,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 5 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. 5 | กองช่าง | 470,000 | - | - | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 6 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. 6 | กองช่าง | 100,000 | - | - | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 7 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. 8 | กองช่าง | 156,000 | - | - | 156,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 8 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. 12 | กองช่าง | 135,000 | - | - | 135,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

/1.3 แผนงาน...

-2-

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนภาย ในหมู่บ้านโดยการเสริม ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (ร้านค้า – ทางเข้าวัด) ม. 1 บ้านบุสีเสียด | กองช่าง | 153,000 | - | 152,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนภาย ในหมู่บ้านโดยการเสริม ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (หน้าบ้านกำนัน สังวาล – ท้ายหมู่บ้าน) ม. 1 บ้านบุสีเสียด | กองช่าง | 247,000 | - | 246,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกบางช่วง บางตอน พร้อมปรับเกรด ตลอดสาย ม.2 บ้านโนนถาวร | กองช่าง | 185,000 | - | 151500 | 33,500 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการขุดลอกคลองยาง เตี้ยตอนบน ม.2 บ้าน โนนถาวร | กองช่าง | 115,000 | - | 114,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนภาย ในหมู่บ้านโดยการเสริม ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (ต่อจากเส้นเดิม) ม.3 บ้านโนนเตาไห | กองช่าง | 400,000 | - | 399,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปวัดป่า ม.4 โนนลาน | กองช่าง | 300,000 | - | 299,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรโดยการลงหิน คลุกบางช่วงบางตอนพร้อม ปรับเกรดตลอดสาย (สายนางจันยา ปัญญาวัน) ม.5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ | กองช่าง | 181,000 | - | 145,000 | 36,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรโดยการลงหิน คลุกบางช่วงบางตอนพร้อม ปรับเกรดตลอดสาย (สายเจ้น้อยเสาปูน) ม.5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ | กองช่าง | 119,000 | - | 97,000 | 22,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คศล. หน้าบ้านแม่ประกาย ม.6 บ้านหนองหอยปังสามัคคี | กองช่าง | 300,000 | - | 299,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10 | โครงการก่อสร้างลาน ออกกำลังกาย ม.7 บ้าน หัวนาคำ | กองช่าง | 200,000 | - | - | 200,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

/แผนงาน...

-3-

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าวพร้อมระบบ ขยายเสียง ม.8 บ้านบ่อทอง | กองช่าง | 78,800 | - | 76,800 | 2,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 12 | โครงการก่อสร้างฝาย แกนคันดิน(ลำเจาะ) ม.8 บ้านบ่อทอง | กองช่าง | 165,000 | - | - | 165,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คศล. บริเวณบ้านตาถุย ม.9 บ้านห้วยคลองนา | กองช่าง | 176,000 | - | 175,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนภาย ในหมู่บ้านโดยการเสริม ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (ซอยบ้านตาแหลม บริเวณบ้านนายอาทิตย์ - นายหิน) ม.9 บ้านห้วย คลองนา | กองช่าง | 197,000 | - | 196,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนภาย ในหมู่บ้านโดยการเสริม ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน - ฝายน้ำล้น) ม.10บ้านภูผา ทอง | กองช่าง | 400,000 | - | 399,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คศล. (สายบ้านนายบุญธรรม) ม. 11 บ้านวังทอง | กองช่าง | 257,000 | - | 256,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คศล. (สายวัดป่าวังทอง ตะวัน ออกวัด) ม. 11 บ้านวังทอง | กองช่าง | 144,000 | - | 143,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คศล. (สามแยกบ้านครูหนุ่ม) ม. 12 บ้านหนองหอยปังฯ | กองช่าง | 265,000 | - | - | 265,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  - แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. | กองการ ศึกษา | 382,720 | - | 193,677 | 189,043 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2 | สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. | กองการ ศึกษา | 946,680 | - | 234,423 | 712}257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

/แผนงาน...

-4-

  - แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สพฐ. | กองการ ศึกษา | 1,973920 | - | 1,000,091 | 973,829 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4 | สนับสนุนอาหารกลางวัน สพฐ. | กองการ ศึกษา | 3,985,800 | - | 234,423 | 1,988,700 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 5 | โครงการจัดงานวันเด็ก | กองการ ศึกษา | 80,000 | - | - | 80,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด. | กองการ ศึกษา | 312,800 | - | - | 312,800 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. | กองการ ศึกษา | 207,920 | - | - | 207,920 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการพัฒนาหลัดสูตร การจัดการเรียนรู้ | กองการ ศึกษา | 30,00 | - | - | 30,00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการศึกษา ด้านต่างๆ | กองการ ศึกษา | 30,00 | - | - | 30,00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ศพด. | กองการ ศึกษา | 6,000 | - | - | 6,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียนภายใน ตำบลเพื่อดำเนินโครงการ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษา ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ | กองการ ศึกษา | 30,000 | - | - | 30,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | อุดหนุนโรงเรียนภายใน ตำบลเพื่อดำเนินโครงการ กีฬาศูนย์พัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานการศึกษา ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ | กองการ ศึกษา | 30,000 | - | - | 30,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

2.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด | กองการ ศึกษา | 90,000 | - | - | 90,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
|  | โครงการแข่งขันกีฬา เทิดไท้องค์ราชัน | กองการ ศึกษา | 90,000 | - | - | 90,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 2 | โครงการประเพณีแห่ กระธูออกพรรษาป | กองการ ศึกษา | 100,000 | - | - | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 | โครงการงานประเพณีและ วัฒนธรรมในท้องถิ่น | กองการ ศึกษา | 250,000 | - | - | 250,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 4 | โครงการอุดหนุนงาน ประเพณีบุญกระธูป ออกพรรษา | กองการ ศึกษา | 90,000 | - | - | 90,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

/แผนงานสาธาฯ...

-5-

2.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ | กองการ สาธาฯ | 13,550 | - | - | 13,550 | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |
| 2 | ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า | กองการ สาธาฯ | 56,400 | - | - | 56,400 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 | อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริฯ | กองการ สาธาฯ | 240,000 | - | - | 240,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 4 | โครงการจัดทำหมันสุนัข และแมว | กองการ สาธาฯ | 10,000 | - | - | 10,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 5 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การรักษาและซ่อมแซม บำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน | กองการ สาธาฯ | 30,000 | - | - | 30,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 6 | โครงการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด - 19 | กองการ สาธาฯ | 50,000 | - | - | 50,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ | กองการ สวัสดิการ | 100,000 | - | - | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

2.5 แผนงานสร้างควาเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการจัดงานวัน สตรีสากล | กองการ สวัสดิการ | 30,000 | - | - | 30,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการตั้งจุดตรวจช่วง เทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์ | สำนักปลัด | 60,000 | - | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ หนึ่งโครงการ (ตั้งจุด ตรวจเทศกาลปีใหม่) |
| 2 | โครงการบริหารจัดการ หน่วยกู้ชีพ | สำนักปลัด | 20,000 | - | - | 20,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ในการป้องกันและระงับ อัคคีภัยในสถานศึกษา | สำนักปลัด | 30,000 | - | - | 30,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

/แผนงาน...

-6-

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | 10,000 | - | - | 10,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 5 | อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | 10,000 | - | - | 10,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

2.7 แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | กอง สวัสดิการ | 66,000 | - | 30,000 | 30,000 | อยู่ระหว่างดำเนิน การ |
| 2 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | กอง สวัสดิการ | 1,2273, 600 | - | - |  | อยู่ระหว่างดำเนิน การ |
| 3 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | กอง สวัสดิการ | 4,636,800 | - | - |  | อยู่ระหว่างดำเนิน การ |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | กอง สวัสดิการ | 200,000 | - | - |  | ยังไม่ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | สำนักปลัด | 500,000 | 160,000 | 593,468 | 66,532 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคม ท้องถิ่นเพื่อจัดแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี | สำนักปลัด | 10,000 | - | - | 10,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัด งานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญ ของทางราชการ | สำนักปลัด | 100,000 | - | - | - | อยู่ระหว่างดำเนิน การ |
| 4 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ระดับอำเภอ | สำนักปลัด | 20,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ | สำนักปลัด | 20,000 | - | - | 20,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ดำเนินการ | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/ลด (บาท) | เบิกจ่ายจริง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | สถานการณ์ ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ | กองส่งเสริม การเกษตร | 100,000 | - | - | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 2 | โครงการพัฒนาป่าชุมชน ตำบลถ้ำวัวแดง | กองส่งเสริม การเกษตร | 50,000 | - | - | 50,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

-7-

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน  จำนวน  70  โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ    		จำนวน  30  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  30

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ		จำนวน  11  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  15.71

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ			จำนวน  38  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ  54.29