****

****

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   
(ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)**

**ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง   
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)**

**ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม**
   1. **แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ  ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บริเวณที่ทำการ  อบต. | สำนักปลัด | 38,000 | - | 38,000 | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการก่อสร้างป้าย ประชาสัมพันธ์ ที่ทำการ  อบต.ถ้ำวัวแดง | สำนักปลัด | 81,000 | - | - | 81,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 | โครงการปรับปรุงห้อง  ประชุมสภา อบต.ถ้ำวัวแดง | สำนักปลัด | 155,000 | - | - | 155,000 | อยู่ระหว่าง  ดำเนินการ |

* 1. **แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ  พลังงานแสงอาทิตย์(บ.นาง  แต๋น,นางแต๋ว) หมู่ที่ 9  บ้านห้วยคลองนา | กองช่าง | 75,000 | - | - | 75,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 2 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ หนองบัวแดง ม. 2 | กองช่าง | 100,000 | - | - | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ  หนองบัวแดง ม. 4 | กองช่าง | 100,000 | - | - | 130,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 4 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ  หนองบัวแดง ม. 5 | กองช่าง | 130,000 | - | - | 470,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 5 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ  หนองบัวแดง ม. 5 | กองช่าง | 470,000 | - | - | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 6 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ  หนองบัวแดง ม. 6 | กองช่าง | 100,000 | - | - | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 7 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ  หนองบัวแดง ม. 8 | กองช่าง | 156,000 | - | - | 156,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 8 | อุดหนุนสำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ  หนองบัวแดง ม. 12 | กองช่าง | 135,000 | - | - | 135,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

**/1.3 แผนงาน...**

-2-

**1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนภาย ในหมู่บ้านโดยการเสริม  ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (ร้านค้า – ทางเข้าวัด)  ม. 1 บ้านบุสีเสียด | กองช่าง | 153,000 | - | 152,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนภาย ในหมู่บ้านโดยการเสริม  ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (หน้าบ้านกำนัน  สังวาล – ท้ายหมู่บ้าน)  ม. 1 บ้านบุสีเสียด | กองช่าง | 247,000 | - | 246,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร  โดยการลงหินคลุกบางช่วง  บางตอน พร้อมปรับเกรด  ตลอดสาย ม.2 บ้านโนนถาวร | กองช่าง | 185,000 | - | 151500 | 33,500 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการขุดลอกคลองยาง  เตี้ยตอนบน ม.2 บ้าน  โนนถาวร | กองช่าง | 115,000 | - | 114,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนภาย ในหมู่บ้านโดยการเสริม  ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (ต่อจากเส้นเดิม) ม.3  บ้านโนนเตาไห | กองช่าง | 400,000 | - | 399,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เส้นไปวัดป่า ม.4 โนนลาน | กองช่าง | 300,000 | - | 299,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ  การเกษตรโดยการลงหิน คลุกบางช่วงบางตอนพร้อม  ปรับเกรดตลอดสาย  (สายนางจันยา ปัญญาวัน)  ม.5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ | กองช่าง | 181,000 | - | 145,000 | 36,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ  การเกษตรโดยการลงหิน คลุกบางช่วงบางตอนพร้อม  ปรับเกรดตลอดสาย  (สายเจ้น้อยเสาปูน)  ม.5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ | กองช่าง | 119,000 | - | 97,000 | 22,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คศล.  หน้าบ้านแม่ประกาย ม.6  บ้านหนองหอยปังสามัคคี | กองช่าง | 300,000 | - | 299,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10 | โครงการก่อสร้างลาน  ออกกำลังกาย ม.7 บ้าน  หัวนาคำ | กองช่าง | 200,000 | - | - | 200,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

**/แผนงาน...**

-3-

**1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 11 | โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าวพร้อมระบบ  ขยายเสียง ม.8 บ้านบ่อทอง | กองช่าง | 78,800 | - | 76,800 | 2,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 12 | โครงการก่อสร้างฝาย แกนคันดิน(ลำเจาะ) ม.8  บ้านบ่อทอง | กองช่าง | 165,000 | - | - | 165,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คศล.  บริเวณบ้านตาถุย ม.9  บ้านห้วยคลองนา | กองช่าง | 176,000 | - | 175,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนภาย ในหมู่บ้านโดยการเสริม  ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (ซอยบ้านตาแหลม บริเวณบ้านนายอาทิตย์ - นายหิน) ม.9 บ้านห้วย  คลองนา | กองช่าง | 197,000 | - | 196,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนภาย ในหมู่บ้านโดยการเสริม  ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต (หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน - ฝายน้ำล้น) ม.10บ้านภูผา  ทอง | กองช่าง | 400,000 | - | 399,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คศล.  (สายบ้านนายบุญธรรม)  ม. 11 บ้านวังทอง | กองช่าง | 257,000 | - | 256,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนน คศล.  (สายวัดป่าวังทอง ตะวัน ออกวัด) ม. 11 บ้านวังทอง | กองช่าง | 144,000 | - | 143,000 | 1,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คศล.  (สามแยกบ้านครูหนุ่ม) ม. 12 บ้านหนองหอยปังฯ | กองช่าง | 265,000 | - | - | 265,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**
   1. **แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศพด. | กองการ  ศึกษา | 382,720 | - | 193,677 | 189,043 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2 | สนับสนุนอาหารกลางวัน  ศพด. | กองการ ศึกษา | 946,680 | - | 234,423 | 712}257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

**/แผนงาน...**

-4-

* 1. **แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 3 | สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  สพฐ. | กองการ  ศึกษา | 1,973920 | - | 1,000,091 | 973,829 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4 | สนับสนุนอาหารกลางวัน  สพฐ. | กองการ ศึกษา | 3,985,800 | - | 234,423 | 1,988,700 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 5 | โครงการจัดงานวันเด็ก | กองการ ศึกษา | 80,000 | - | - | 80,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด. | กองการ ศึกษา | 312,800 | - | - | 312,800 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | ค่าจัดการศึกษาสำหรับ  ศพด. | กองการ ศึกษา | 207,920 | - | - | 207,920 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการพัฒนาหลัดสูตร  การจัดการเรียนรู้ | กองการ ศึกษา | 30,00 | - | - | 30,00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการศึกษา ด้านต่างๆ | กองการ ศึกษา | 30,00 | - | - | 30,00 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ศพด. | กองการ ศึกษา | 6,000 | - | - | 6,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียนภายใน ตำบลเพื่อดำเนินโครงการ  เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ -  เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณ  ภาพมาตรฐานการศึกษา  ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ | กองการ ศึกษา | 30,000 | - | - | 30,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | อุดหนุนโรงเรียนภายใน ตำบลเพื่อดำเนินโครงการ  กีฬาศูนย์พัฒนาคุณ  ภาพมาตรฐานการศึกษา  ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ | กองการ ศึกษา | 30,000 | - | - | 30,000 | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

2.2 **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้าน  ยาเสพติด | กองการ  ศึกษา | 90,000 | - | - | 90,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
|  | โครงการแข่งขันกีฬา เทิดไท้องค์ราชัน | กองการ ศึกษา | 90,000 | - | - | 90,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 2 | โครงการประเพณีแห่ กระธูออกพรรษาป | กองการ ศึกษา | 100,000 | - | - | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 | โครงการงานประเพณีและ  วัฒนธรรมในท้องถิ่น | กองการ ศึกษา | 250,000 | - | - | 250,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 4 | โครงการอุดหนุนงาน ประเพณีบุญกระธูป  ออกพรรษา | กองการ ศึกษา | 90,000 | - | - | 90,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

**/แผนงานสาธาฯ...**

-5-

**2.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์  และขึ้นทะเบียนสัตว์ | กองการ  สาธาฯ | 13,550 | - | - | 13,550 | อยู่ระหว่าง  ดำเนินการ |
| 2 | ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อน  โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า | กองการ  สาธาฯ | 56,400 | - | - | 56,400 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 | อุดหนุนโครงการสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง  พระราชดำริฯ | กองการ  สาธาฯ | 240,000 | - | - | 240,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 4 | โครงการจัดทำหมันสุนัข และแมว | กองการ  สาธาฯ | 10,000 | - | - | 10,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 5 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ  การรักษาและซ่อมแซม  บำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน | กองการ  สาธาฯ | 30,000 | - | - | 30,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 6 | โครงการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  จากสถานการณ์การแพร่  ระบาดของโรคโควิด - 19 | กองการ  สาธาฯ | 50,000 | - | - | 50,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

**2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์  และช่วยเหลือผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ | กองการ สวัสดิการ | 100,000 | - | - | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

**2.5 แผนงานสร้างควาเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดงานวัน สตรีสากล | กองการ สวัสดิการ | 30,000 | - | - | 30,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

**2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการตั้งจุดตรวจช่วง  เทศกาลปีใหม่และเทศกาล  สงกรานต์ | สำนักปลัด | 60,000 | - | 30,000 | 30,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ  หนึ่งโครงการ (ตั้งจุด ตรวจเทศกาลปีใหม่) |
| 2 | โครงการบริหารจัดการ หน่วยกู้ชีพ | สำนักปลัด | 20,000 | - | - | 20,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 3 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  ในการป้องกันและระงับ  อัคคีภัยในสถานศึกษา | สำนักปลัด | 30,000 | - | - | 30,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

**/แผนงาน...**

-6-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 4 | โครงการป้องกันแก้ไข  ปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | 10,000 | - | - | 10,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 5 | อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไข  ปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | 10,000 | - | - | 10,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

**2.7 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้ป่วยเอดส์ | กอง  สวัสดิการ | 66,000 | - | 30,000 | 30,000 | อยู่ระหว่างดำเนิน  การ |
| 2 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ | กอง  สวัสดิการ | 1,2273,  600 | - | - |  | อยู่ระหว่างดำเนิน  การ |
| 3 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ | กอง  สวัสดิการ | 4,636,800 | - | - |  | อยู่ระหว่างดำเนิน  การ |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสำนักงาน  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | กอง  สวัสดิการ | 200,000 | - | - |  | ยังไม่ดำเนินการ |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**3.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | สำนักปลัด | 500,000 | 160,000 | 593,468 | 66,532 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคม  ท้องถิ่นเพื่อจัดแผนพัฒนา  ท้องถิ่นห้าปี | สำนักปลัด | 10,000 | - | - | 10,000 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัด งานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญ ของทางราชการ | สำนักปลัด | 100,000 | - | - | - | อยู่ระหว่างดำเนิน  การ |
| 4 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ระดับอำเภอ | สำนักปลัด | 20,000 | - | - | - | ยังไม่ดำเนินการ |

**3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ | สำนักปลัด | 20,000 | - | - | 20,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

**ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**4.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **หน่วยงาน**  **ดำเนินการ** | **งบประมาณ** | **โอนเพิ่ม/ลด**  **(บาท)** | **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** | **คงเหลือ**  **(บาท)** | **สถานการณ์  ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ | กองส่งเสริม  การเกษตร | 100,000 | - | - | 100,000 | ยังไม่ดำเนินการ |
| 2 | โครงการพัฒนาป่าชุมชน  ตำบลถ้ำวัวแดง | กองส่งเสริม  การเกษตร | 50,000 | - | - | 50,000 | ยังไม่ดำเนินการ |

-7-

**สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน**

**(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)**

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน จำนวน 70 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 30 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 30

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 15.71

โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 38 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 54.29