แผนการดำเนินงาน

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**



### องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

## **อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

**สำนักงานปลัด อบต.ถ้ำวัวแดง**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**สารบัญ**

หน้า

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

บทนำ 1

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 2

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 2

โครงสร้างลำดับขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 3

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 4

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 5

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 13

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 14

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 21

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้น ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของตำบล ในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม โดยแผนการดำเนินงานมีลักษณะสำคัญ คือ

1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ถ้ำวัวแดง หลังจากได้มีการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว

2. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ดำเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ

3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ   
ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาที่ชัดเจน  
และแสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะทำในปีงบประมาณ 2564

2. เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติตามแผน

3. เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง หน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการใน พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น

-2-

2. ผู้บริหารท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำวัวแดง เพื่อเปิดประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี

3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ความเห็นชอบเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงเพื่อให้ความเห็นชอบ

4. เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน แล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

**โครงสร้างลำดับขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง**

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

คณะกรรมการสนับสนุนการ รวบรวมโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานอื่น

จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

คณะกรรมการสนับสนุนการ เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

คณะกรรมการพัฒนา พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ตำบลถ้ำวัวแดง

ประกาศใช้

-3-

**ประโยชน์ของการแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention Objectives)

2. เพื่อให้ทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ

5. เพื่อความสะดวกในการติดตามและการประเมินผลโครงการ

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

-4-

**แบบ ผด.01**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของงบ**  **ประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 19 | 21.59 | 5,424,200 | 14.14 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 3.41 | 2,661,000 | 6.93 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **22** | **25.00** | **8,085,200** | **21.07** |  |
| **2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  |  |  |  |
| **3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | 13 | 14.77 | 8,402,560 | 21.90 | กองการศึกษา |
| 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 4.54 | 530,000 | 1.39 | กองการศึกษา |
| 3.3 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 4.54 | 487,290 | 1.27 | กองสาธารณสุข |
| 3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 2.28 | 130,000 | 0.34 | สำนักปลัด,กองสวัสดิการฯ |
| 3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 5 | 5.69 | 200,000 | 0.52 | สำนักปลัด |
| 3.9 แผนงานงบกลาง | 4 | 4.54 | 17,192,000 | 44.82 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **32** | **36.36** | **26,941,850** | **70.24** |  |

-5-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **โครงการทั้งหมด** | **จำนวน**  **งบประมาณ** | **ร้อยละของงบ**  **ประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร** |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 18 | 20.46 | 2,007,000 | 5.23 | สำนักปลัด |
| 4.2 แผนงานการศึกษา | 6 | 6.81 | 164,000 | 0.42 | กองการศึกษา |
| 4.3 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 3.41 | 21,500 | 0.06 | กองสาธารณสุข |
| 4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.14 | 20,000 | 0.06 | กองสวัสดิการสังคม |
| 4.5 แผนงานงบกลาง | 4 | 4.54 | 1,007,110 | 2.63 | สำนักปลัด |
| **รวม** | **32** | **36.36** | **3,219,610** | **8.40** |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการเกษตร | 2 | 2.28 | 110,000 | 0.29 | กองส่งเสริมการเกษตร |
| **รวม** | **2** | **2.28** | **110,000** | **0.29** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **88** | **100** | **38,356,660** | **100** |  |

-6-

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

**ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์**

1 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย

2 เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษาถนน

3 เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

4 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค – อย่างเพียงพอ

5 เพื่อให้น้ำระบายสะดวกไม่มีน้ำท่วมขังตามจุดต่าง ๆ

**แนวทางการพัฒนา**

1 แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน

2 แนวทางการพัฒนาด้าน การขยายเขตไฟฟ้าแสงจันทร์และไฟฟ้าแรงต่ำ

3 แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้างรางระบายน้ำ

4 แนวทางการพัฒนาด้าน สาธารณูปโภคพื้นฐาน

5 แนวทางการพัฒนาด้าน แหล่งน้ำ

-7-

**แบบ ผด.02**

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่1 บ้านบุสีเสียด | เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่1  บ้านบุสีเสียด | 224,000 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ ๑ บ้านบุสีเสียด | ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑  บ้านบุสีเสียด | 178,000 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนถาวร | เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนถาวร | 415,000 | ม.2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านโนนเตาไห | เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่ 3  บ้านโนนเตาไห | 415,000 | ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการขยายไหล่ทาง คสล.เส้นไปวัดบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน | ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.เส้นไปวัดบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน | 218,000 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการขยายไหล่ทาง คสล.เส้นปากทาง – คอกวัวตาทุย หมู่ที่ 4  บ้านโนนลาน | ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.เส้นปากทาง – คอกวัวตาทุยหมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน | 198,000 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นคลองรวก) หมู่ที่ 5  บ้านบำเหน็จสุวรรณ | ปรับเกรดถนนพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  (เส้นคลองรวก) หมู่ที่ 5  บ้านบำเหน็จสุวรรณ | 150,000 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นนาพ่อทองอยู่) หมู่ที่ 6  บ้านหนองหอยปังสามัคคี | ปรับเกรดถนนพร้อมลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  (เส้นนาพ่อทองอยู่) หมู่ที่ 6  บ้านหนองหอยปังสามัคคี | 404,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านหัวนาคำ  หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาคำ | ก่อสร้างร้านค้าชุมชน บ้านหัวนาคำ  หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาคำ | 400,000 | ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านบ่อทอง | ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านบ่อทอง | 400,000 | ม.8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (สี่แยกโรงเรียน–สามแยกร้านค้าชุมชน) หมู่ที่ 9  บ้านห้วยคลองนา | เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต (สี่แยกโรงเรียน–สามแยกร้านค้าชุมชน) หมู่ที่ 9  บ้านห้วยคลองนา | 415,000 | ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับเกรดพร้อมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (นายายนงค์ – ครูชัย) หมู่ที่ 9  บ้านห้วยคลองนา | ปรับเกรดพร้อมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  (นายายนงค์ – ครูชัย) หมู่ที่ 9  บ้านห้วยคลองนา | 130,000 | ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม)หมู่ที่ 10 บ้านภูผาทอง | เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอสฟัลท์ติกเดิม)หมู่ที่ 10  บ้านภูผาทอง | 415,000 | ม.10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง | ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง | 296,000 | ม.11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง | ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11  บ้านวังทอง | 151,200 | ม.11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | โครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (เส้นข้างโรงเรียน) หมู่ที่ 12  บ้านหนองหอยปังพัฒนา | เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (เส้นข้างโรงเรียน) หมู่ที่ 12 บ้านหนองหอยปังพัฒนา | 227,000 | ม.12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต(สามแยกซอยหน้าวัด) หมู่ที่ 12  บ้านหนองหอยปังพัฒนา | เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (สามแยกซอยหน้าวัด) หมู่ที่ 12  บ้านหนองหอยปังพัฒนา | 178,000 | ม.12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (แบบใช้พลังงานโซล่าเซลล์) ภายในตำบลถ้ำวัวแดง | ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (แบบใช้พลังงาน โซล่าเซลล์) ภายในตำบลถ้ำวัวแดง | 360,000 | ต.ถ้ำวัวแดง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัวแดง | 250,000 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม**

**1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ | ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ | 414,000 | ม.5 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม (รูปโดม) อบต.แห่งใหม่ | ก่อสร้างอาคารหอประชุม (รูปโดม) อบต.แห่งใหม่ | 2,100,000 | ม.5 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานหน้าอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ | ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานหน้าอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ | 147,000 | ม.5 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

**ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ**

**2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ**

**วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์**

1.1 เพื่อสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลถ้ำวัวแดง

1.2 เพื่อให้มีสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ สถานที่จำหน่ายผลผลิตในชุมชน

**แนวทางการพัฒนา**

2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลถ้ำวัวแดง

2.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 มีสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ สถานที่จำหน่ายผลผลิตในชุมชน

-13-

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

**ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์**

1.1 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนหรือสังคม

1.2 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.3 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เชื่อมความสามัคคีและแก้ไขปัญหาสังคม

**แนวทางการพัฒนา**

2.1 แนวทางการพัฒนาด้าน สนับสนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารเสริม,อาหารกลางวัน,วัสดุ,อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน)

2.2 แนวทางการพัฒนาด้าน สงเคราะห์การศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจน ฯ

2.3 แนวทางการพัฒนาด้าน สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ หรือ ทุพลภาพ

2.4 แนวทางการพัฒนาด้าน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

2.5 แนวทางการพัฒนาด้าน โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน

2.6 แนวทางการพัฒนาด้าน จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพ

2.7 แนวทางการพัฒนาด้าน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

2.8 แนวทางการพัฒนาด้าน โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.9 แนวทางการพัฒนาด้าน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

2.10 แนวทางการพัฒนาด้าน โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่

2.11 แนวทางการพัฒนาด้าน โครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

2.12 แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายและควบคุมโรคติดต่อ

-14-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 497,120 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ ฯ | สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ ฯ | 1,171,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สพฐ. | สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สพฐ. | 2,007,200 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนอาหารกลางวัน สพฐ. | สนับสนุนอาหารกลางวัน สพฐ. | 3,860,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศพด. | ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศพด. | 406,300 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. | ค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. | 155,940 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ | ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ | 30,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านต่างๆ ศพด. | ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านต่างๆ ศพด. | 80,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

**3.1** **แผนงานการศึกษา (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10 | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศพด. | จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศพด. | 5,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลถ้ำวัวแดง | จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลถ้ำวัวแดง | 30,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบลเพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ | สนับสนุนโรงเรียนภายในตำบลเพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ | 30,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนภายในตำบลเพื่อดำเนินโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ | สนับสนุนโรงเรียนภายในตำบลเพื่อดำเนินโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ำวัวแดงท่าใหญ่ | 30,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา  ต้านยาเสพติด | ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด | 80,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการประเพณีแห่กระธูปบุญออกพรรษา | ร่วมงานประเพณีแห่กระธูปบุญออกพรรษา | 100,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น | 260,000 | อบต. | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา | อุดหนุนงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา | 90,000 | อ.หนองบัวแดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**3.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ | 4,290 | อบต. | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ดำเนินงานสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 63,000 | อบต. | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

**3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริฯ | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริฯ | 240,000 | อบต. | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 180,000 | อบต. | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดงานวันสตรีสากล | จัดงานวันสตรีสากล | 30,000 | อบต. | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ | ดำเนินการสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้พิการ | 100,000 | อบต. | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ | จัดตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ | 60,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ | การบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ | 50,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา | 50,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000 | อ.หนองบัวแดง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**3.6 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 66,000 | อบต. | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12,087,600 | อบต. | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

**3.6 แผนงานงบกลาง (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | 4,838,400 | อบต. | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สมทบกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 200,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

**ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร**

**4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร**

**วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์**

1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน

2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้

3 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

4 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ บริการประชาชน

**แนวทางการพัฒนา**

1 แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพและระบบการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

2 แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3 แนวทางการพัฒนาด้าน จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

4 แนวทางการพัฒนาด้าน ส่งเสริมให้ประชาชนสำนึกในหน้าที่ของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย

-21-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**4.1** **แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 500,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี | เพื่อดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ | 100,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ ระดับอำเภอ | เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ ระดับอำเภอ | 20,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 848,800 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง | จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง | 150,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก | จัดซื้อโต๊ะรับแขก | 100,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 11,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

**4.1 แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ | จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ | 24,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 5,500 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าจัดซื้อโต๊ะประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อโต๊ะประชาสัมพันธ์ | 50,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 100,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ | จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ | 7,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ค่าจัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ | จัดซื้อโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ | 38,700 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง | จัดซื้อชุดดับเพลิง | 18,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 11,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 5,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 8,000 | อบต. | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**4.2** **แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบ | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานทึบ | 33,000 | ศพด.  ต.ถ้ำวัวแดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม | จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม | 42,000 | ศพด.  ต.ถ้ำวัวแดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อชั้นวางของเก็บกระเป๋าสัมภาระ | จัดซื้อชั้นวางของเก็บกระเป๋าสัมภาระ | 30,000 | ศพด.  ต.ถ้ำวัวแดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง | จัดซื้อโต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง | 7,500 | ศพด.  บ้านบ่อทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดซื้อกล้องวงจรปิด | จัดซื้อกล้องวงจรปิด | 50,000 | ศพด.  ต.ถ้ำวัวแดง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อตู้ยาสามัญ | จัดซื้อตู้ยาสามัญ | 1,500 | ศพด.  บ้านบ่อทอง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**4.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 4,500 | อบต. | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 7,000 | อบต. | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ | จัดซื้อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ | 10,000 | อบต. | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ | ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**4.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 252,767 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

**4.5 แผนงานงบกลาง (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | เงินสำรองจ่าย | เงินสำรองจ่าย | 549,343 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | สมทบกองทุนประกันสังคม | 190,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม | สมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

**แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564**

**องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ**

**ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์**

1 เพื่อบำบัด และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

2 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และร่วมกันดูแลรักษา

3 เพื่อดูแลรักษาป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถใช้อุปโภค - บริโภคได้

**แนวทางการพัฒนา**

1 แนวทางการพัฒนาด้าน การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

2 แนวทางการพัฒนาด้าน การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาด

3 แนวทางการพัฒนาด้าน การปลูกป่าตามนโยบายแห่งรัฐ

-27-

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**5.1 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | | | **พ.ศ. 2564** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อต้นไม้ | 60,000 | อบต. | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาป่าชุมชนตำบลถ้ำวัวแดง | ดำเนินโครงการพัฒนาป่าชุมชนตำบลถ้ำวัวแดง | 50,000 | อบต. | กองส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบและให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

(ลงชื่อ)

(นายอดุลย์ ผาบเพ็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง